Overleg tussen de wethouder verkeer en VVN/FB dd 24-8-2015

- Werkgroep Verkeer: voortaan krijgen VVN en FB de agenda’s tevoren toegestuurd. Op basis daarvan kunnen zij daar eventueel schriftelijk op reageren of voor hen relevante delen van een vergadering bijwonen. De verslagen zullen hen worden toegestuurd.

- Fietsplan incl fietsveiligheidsplan: er is nog geen concrete datum van afronding te noemen. Het plan moest dienen als een kader voor uit te voeren werk (zie bv punt 4). 
De FB overweegt om over deze slepende kwestie het raadspreekuur te gebruiken. De wethouder heeft daar begrip voor.

- Fietspad langs de Ringvaart naar Bennebroek: de wethouder wil de mogelijkheid van doortrekken door de Vossepolder overeind houden en de geplande brug over de Weerlanervaart niet schrappen, tot tevredenheid van VVN en FB.

- Verplaatsing manege: zal sneller plaatsvinden dan in de pers gesuggereerd (ogv rechterlijke uitspraak).

- Herbestrating van het fietspad oostelijk langs de Weerlaan ter hoogte van de Vossepolder was een mooie gelegenheid geweest om een tweerichtingenfietspad aan te leggen. Zie opm over kader punt 2.

- Triangel en splitsing Olympiaweg-Leidsestraat: de wethouder werkt twee opties uit, de beste is een rotonde waarop ook de Veenenburgerlaan aansluit. De vraag is of de Raad met het bijbehorende kostenplaatje akkoord gaat. VVN en FB spreken zich opnieuw uit vóór deze oplossing.

- Voetpaden achter Fioretti langs de sloot en langs Solution. De borden die na herhaald aandringen van de FB waren geplaatst en fietsers toestonden zijn weer weggehaald. Probleem: loslopende honden en fietsers gaan slecht samen.

- Afsluiting Zuiderleidsevaart voor auto’s: wordt nu uitgevoerd.

- Leidsestraat:

  - Er worden veel spiegels geplaatst, was niet de afspraak.

  - De randen langs de fietspaden zijn fietsonvriendelijk, er zijn betere varianten, toe te passen bij het vervolgtraject N208.

  - Onlangs vonden drie ongelukken plaats.

- Centrumplan:

  - er is een tekening van (een deel van) de Hoofdstraat zuid.

  - Inrichting Molenstraat als fietsstraat: datum van realisatie is nog niet bekend.

- N208:

  - een projectleider wordt aangetrokken

  - de bestaande tekeningen blijven uitgangspunt

- De FB heeft de paaltjes in Hillegom geïnventariseerd, daar zal aandacht aan worden besteed.

-------------------HH-------------------